## Slide 1
X开发线项目简报
YYYYMMDD

## Slide 2
一、本周整体项目情况
Chart: 
| 立项准备 | 在研 | 暂停 | 结项
本周项目数量 | 4 | 12 | 2 | 2
本周项目类型 |  |  |  | 
大型 | 普通 | 微型 | 运维型 | 任务型
4 | 10 | 2 | 2 | 2
本周项目状态 |  |  | 
待立项 | 在研 | 暂停 | 结项
4 | 12 | 2 | 2
Chart: 
| 大型 | 普通 | 微型 | 运维型 | 任务型
本周项目数量 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2

## Slide 3
一、本周整体项目情况
待立项项目情况 |  |  |  |  | 
项目名称 | 准项目经理 | 产品经理 | 开发部门 | 预计立项时间 | 预计结项时间
本周结项项目 |  |  | 
项目名称 | 项目经理 | 产品经理 | 结项时间
运维项目情况 |  |  |  |  |  | 
版本名称 | 版本负责人 | 产品经理 | 所处阶段 | 预计发布时间 | 是否延迟 | 问题与风险
 |  |  |  |  | 若延迟请写延迟天数 | 
本页不涉及到的内容可以删除

## Slide 4
一、本周整体项目情况
Chart: 
| 进度提前 | 延迟小于3% | 延迟大于3%，小于5% | 延迟大于5%
项目延迟情况 | 1 | 8 | 2 | 2
延迟超过3%的项目 |  |  | 
项目名称 | 项目经理 | 延迟率 | 延迟原因

## Slide 5
二、重点项目情况
此处针对大型项目、参与攻坚的项目、或指定的重点项目
项目名称 | 项目经理 | 所处阶段 | 延迟率 | 目前进展 | 风险与预防措施 | 问题
 |  |  |  | …. …. … | … … | .. …

## Slide 6
三、总结
此处针对线级项目的总体进展情况、现存问题、风险等几个方面进行分析总结
例：
1、本周项目进展情况顺利，大部分项目进度都正常，除了个别项目，需要项目经理重点跟进。
2、通过质量保证委员会执行方案，从部门内部保证产品的质量。
3、部分项目并未按照规划启动起来，各项目经理需要尽快跟进产品经理，并查找原因，推进项目
4、部分部门对于客户需求阶段的工作并没有在项目周报中体现出来，后面各项目经理需要准时提交。
5、部分项目经理在项目过程中，对风险的重视程度不够，对周报中的风险没有及时填写及更新，以后需要加强。
6、支援C线示范校项目，截至6月底，B线部分项目存在暂停的风险
7、部分项目经理未及时提交项目周报 ，以后要注意并及时提交
8、部门项目经理的项目周报，未按照标准提交，各部门负责人加强管理。

## Slide 7
谢 谢