## Slide 1
国泰安软件开发外包流程
&
Notes: 本次的培训着重在公司当前的研发流程的介绍和讲解，包括了现有流程、角色职责、模板等，重点在前两个，模板只是作为概念和关注点的介绍，其具体的写作、技术&业务等知识不在这里打开

## Slide 2
课件目录
2
国泰安软件开发外包流程各阶段要求介绍
1
流程简介
3
Q&A

## Slide 3
Part 1 流程简介
3
开发外包流程
2
流程模板存放
位置
4
过程改进建议反馈渠道
1
开发外包流程适用范围

## Slide 4
开发外包流程适用范围
适用于国泰安软件开发外包过程；
不适用于单纯的人力外包管理过程。
人力外包按照《国泰安研发过程体系流程》、《国泰安研发过程体系流程（资源类项目）》执行。
Notes: 西方企业：重视过程，尽量把问题放在前面 ---预防式管理
中国企业：常常把问题放在后面 ---救火式管理
流程六要素：输入的资源、活动、活动的相互作用、输出的结果、客户、价值

## Slide 5
哪些情况可以外包？
外包原则：
我司不具备的项目所需设备或技术时；
我司生产能力不足时；
可降低生产成本时 。
核心产品，且公司研发团队有能力完成，则不允许外包；
非核心产品但对公司现有产品影响较大，则不允许外包；
违背如上要求，须公司总裁特批才可以选择外包。
哪些软件不允许外包？

## Slide 6
相关规范
名称 | 说明
《智力资源外包采购管理办法》 | 采购部编制发布的公司内部外包采购流程，公司内部所有的外包采购过程都需要按照该流程执行；
《国泰安研发过程体系流程》 | 由研发管理中心发布的公司软件研发流程，公司所有非资源类软件研发项目从产品立项到项目结项都需要按照该流程执行；
《国泰安研发过程体系流程（资源类项目）》 | 由研发管理中心发布的公司软件研发流程，公司所有资源类项目从产品立项到项目结项都需要按照该流程执行；

## Slide 7: 公司研发流程访问
研发流程及模板存放地址：
存放路径：http://svn-d.gtadata.com:8080/svn/过程资产/标准资产库/16.国泰安研发过程体系流程（软件开发外包）V1.0
模板库的访问方式：
通过客户端的工具TorToiseSVN
可直接在IE中输入服务器的访问路径 ,然后输入账户密码即可使用
Notes: 什么是CMM?
1987年，美国国防部委托卡耐基-梅隆大学软件研究所(SEI)发布了第一份技术报告介绍软件能力成熟度模型（Capability Maturity Model for Software：SW-CMM），用作评价国防合同承包方过程成熟度。
CMM在国防合同承包方上的应用取得了很好的反馈效果，于是在1991年，SEI正式发布了SW-CMM1.0版，用作软件业的评估认证体系。
从CMM到CMMI
SEI不只开发了SW-CMM，还开发了系统工程(SE-CMM)、软件采购(SA-CMM)、人力资源管理(P-CMM)以及集成产品和过程开发(IPT-CMM)等方面的多个能力成熟度模型，来指导相关企业或组织。对于一些大型企业来说，可能会出现需要同时采用多种模型来改进自己多方面过程能力的情况。

## Slide 8
过程改进建议反馈渠道
过程改进建议反馈渠道：
以RTX、邮件等方式反馈给专职EPG：
EPG EPG@gtafe.com
以RTX、邮件等方式反馈给QA：黄森连、林志芳、熊芸、金灼、方圆、许燕、梁素妍、曹沙沙、赵奕玭、夏广云

## Slide 9
准出条件 ：外包软件验收通过，公司内部项目结项完成，所有成果都已经归档入库
开发外包流程图
准入条件 ：可行性论证、合同评审、内部自运营以及总裁特批做出软件外包决策

## Slide 10
Part 2 软件开发外包流程各阶段介绍
3
外包验收归档阶段
2
外包过程执行阶段
1
外包需求确认阶段

## Slide 11
准入条件：可行性论证、定制合同评审以及领导特批做出外包决策
准出条件 ： 所有外包需求、验收标准以及外包实施计划都已评审通过，外包合同签订、走完内部立项流程

## Slide 12
输入：
1） 可行性分析报告论证决策结论（自研产品）；
2） 定制合同评审决策结论（合同项目）；
3） 总裁特批的邮件或签字（不满足上述条件）；
4） 外包需求列表\定制合同；
5） 客户改进需求。
外包需求确认

## Slide 13
流程的关键活动：
    3a.编写外包软件需求
    3b.编写软件接口集成需求（可选）
    3c.编写交付、服务其他需求
    3d.制定外包实施计划
    3e.制定外包验收标准
外包需求确认

## Slide 14
输出：
1） 《外包软件需求》；
2） 《外包交付服务需求》；
3） 《外包软件接口集成需求》；
4） 《外包软件实施计划》；
5） 《外包验收标准》；
6） 《外包合同》。
外包需求确认

## Slide 15
产品经理
13
外包需求确认阶段-职责介绍
协调各角色负责人指派角色代表，组建初始团队
协调项目团队初步评估外包成本与交付周期
编制外包需求，包括外包软件需求、外包交付与服务需求、软件接口集成需求，并组织项目组成员进行评审
编制外包实施计划与外包验收标准，并组织项目成员进行评审
发起外包采购申请，并跟进流程审批进度
参与进行外包成本以及交付周期的初步评估
参加外包需求（包括外包软件需求、外包交付与服务需求、软件接口集成需求）、外包实施计划以及验收标准的评审
进行公司内部项目立项审批
拟定项目经理

## Slide 16
13
外包需求确认阶段-职责介绍
参加外包需求（包括外包软件需求、外包交付与服务需求、软件接口集成需求）、外包实施计划以及验收标准的评审
根据采购申请单，执行外包采购，确认外包商，签订外包合同
开发、测试等初始
团队成员
采购人员

## Slide 17
Part 2 软件开发外包流程及主要角色职责介绍
3
外包验收归档阶段
2
外包过程执行阶段
1
外包需求确认阶段
…
……
…
……

## Slide 18
准入条件： 外包需求以及验收标准已经评审通过，外包合同》已经签订
准出条件 ：外包方根据验收标准提交外包交付件，且测试通过

## Slide 19
输入：
1） 《外包软件需求》；
2） 《外包交付服务需求》；
3） 《外包软件接口集成需求》；
4） 《外包软件实施计划》；
5） 《外包验收标准》；
6） 《外包合同》
外包过程执行

## Slide 20
流程的关键活动：
  8.执行外包实施计划
  9.外包交付件初验
外包过程执行

## Slide 21
输出：
  1）外包软件；
  2） 外包源码；
  3） 配套资料（符合验收标准）；
  4） 《系统测试报告》。
外包过程执行

## Slide 22
产品经理
13
外包过程执行阶段-职责介绍
根据与外包商确认好的外包对接实施计划跟进项目进度，监控项目过程，协调公司内部项目组与外包商之间的协作问题
参与过程文档评审
进行外包交付件初验
根据与外包商确认好的外包实施计划跟进项目进度，监控项目过程
组织项目组成员针对过程文档进行评审
组织开发人员进行外包软件源码检查
组织开发人员进行软件集成与加密
组织开发人员进行集成测试
组织测试人员进行系统测试
项目经理
开发人员
参与过程文档的评审
根据外包实施计划编制对应过程文档，并组织评审
进行软件集成与加密
进行系统集成测试
测试人员
参与过程文档的评审
根据外包实施计划编制对应过程文档，并组织评审
进行系统测试
输出《系统测试报告》

## Slide 23
Part 2 软件开发外包流程及主要角色职责介绍
3
外包验收归档阶段
2
外包过程执行阶段
1
外包需求确认阶段
…
……
…
……

## Slide 24
准入条件：外包交付见已经通过了初验，外包交付件已经通过系统测试
准出条件 ： 外包软件验收通过，公司内部项目结项完成，所有成果都已经归档入库

## Slide 25
输入：
1）外包软件；
2） 外包源码；
3） 配套资料（符合验收标准）；
4） 系统测试报告。
外包验收归档

## Slide 26
流程的关键活动：
13.软件验收
16.在费控系统的”采购收货确认”流程中确认外包成果已入库
外包验收归档

## Slide 27
输出：
  1）《产品验收报告》
  2） 《客户验收报告》
外包验收归档

## Slide 28
测试人员
加密负责人
产品经理
13
外包验收归档阶段-职责介绍
组织进行外包源码验收
进行公司内部项目结项审批组织开展WBS分解
项目经理
组织进行软件验收以及过程文档验收
编写《验收报告》
进行外包源码验收
协助产品经理进行软件验收
开发工程师
针对全外包资源类软件进行平台加密处理
产品管理负责人
对最终成果进行归档入库
在费控系统的”采购收货确认”流程中确认外包成果已入库
Notes: 参与评审需求规格说明书，确认需求相关问题及疑问，必要时开展业务培训

## Slide 29
Part 3 Q&A

## Slide 30
谢谢观看！