## Slide 1
项目开工会模板

## Slide 2
01
项目概述
02
项目目标
03
项目组织结构图及成员介绍
04
项目计划
05
项目运作机制
06
风险与问题应对策略

## Slide 3
一、项目概述
项目背景、项目情况简要描述。

## Slide 4
二、项目目标
制定每轮迭代进度、质量、规范度等目标。目标将作为考核参考

## Slide 5
三、项目组织结构图
项目经理
产品负责人
质量保证人员
配置管理员
概要设计工程师
UED工程师
开发工程师
姓名1
姓名2
姓名3
测试工程师
姓名1
姓名2
Team

## Slide 6: 四、目标计划
里程碑名称 |  | 起止时间 | 目标
迭代准备 |  | 2013.01.20-2013.02.10 | 
迭代开发 | 迭代一 | 2013.02.12-2013.02.22 | 
 | 迭代二 | 2013.02.25-2013.04.20 | 
 | 迭代三 | 2013.04.22-2013.05.25 | 
 | 迭代四 | 2013.05.27-2013.06.05 | 
迭代验收 |  | 2013.06.6-2013.06.011 | 

## Slide 7
六、项目运作机制
说明项目内部的制度与规范
示例：
1. Team成员每日早9点进行站立会议。若有事请假需要向组长、项目经理汇报。
2.每周组织一次代码走查。
3.每周Team负责人召开周例会
4.Team成员每天需要提交工作日报
….

## Slide 8
五、风险与问题应对策略
识别现有风险，并作初步分析，制定风险应对措施
序号 | 风险描述 | 应对措施
1 |  | 

## Slide 9
谢 谢