**国泰安梦想基地门户网站V1.0迭代一测试结论**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **迭代版本号** | | | | | **迭代一** | | | | | **测试负责人** | | | | **吴正洲** | | |
| **序号** | **测试项描述** | | | | | | | | | | | | | | | **测试结果** |
| **1** | 首页 | | | | | | | | | | | | | | | **Pass** |
| **2** | 基地Info | | | | | | | | | | | | | | | **Pass** |
| **3** | 基地Explorer | | | | | | | | | | | | | | | **Pass** |
| **4** | 基地Live | | | | | | | | | | | | | | | **Pass** |
| **5** | 基地Me | | | | | | | | | | | | | | | **Pass** |
| **6** | 后台管理-门户网站信息管理 | | | | | | | | | | | | | | | **Pass** |
| **7** | 后台管理-用户及权限管理 | | | | | | | | | | | | | | | **Pass** |
| **8** | 后台管理-课程管理 | | | | | | | | | | | | | | | **Pass** |
| **9** | 后台管理-场馆管理 | | | | | | | | | | | | | | | **Pass** |
| **10** | 后台管理-评价管理 | | | | | | | | | | | | | | | **Pass** |
| **11** | 后台管理-统计分析 | | | | | | | | | | | | | | | **Pass** |
| **缺陷统计** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **P1(致命)** | | **P2(严重)** | | | | **P3(一般)** | | | **P4(微小)** | | **P5(建议)** | | **总计** | | **缺陷回归不通过数** | |
| **0** | | **0** | | | | **30** | | | **18** | | **1** | | **49** | | **0** | |
| **遗留缺陷统计** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **P1(致命)** | | | **P2(严重)** | | | | **P3(一般)** | | **P4(微小)** | | **P5(建议)** | | **总计** | | **缺陷回归不通过数** | |
| **0** | | | **0** | | | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | |
| **测试结论** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国泰安梦想基地门户网站V1.0迭代一进行了功能测试、兼容性测试、文档测试、安装部署测试、在线注册加密测试，稳定性测试。  该项目迭代一通过4轮测试（3轮测试1轮回归），共提交49个bug。  a)迭代一第一轮测试执行阶段共提交1个版本，测试时间为2018-06-25至2016-06-27，测试人员投入2人，共执行测试用例1092条，提交23个bug；  b)迭代一第二轮测试执行阶段共提交1个版本，测试时间为2018-07-04至2018-07-06，测试人员投入2人，回归第一轮待验证的23个bug。共执行测试用例1194条，提交26个bug。  c)迭代一第三轮测试执行阶段共提交2个版本，测试时间为2018-07-11至2018-07-13，测试人员投入2人，回归第二轮待验证的26个bug。共执行测试用例1194条，提交0个bug。  d)回归测试共提交2个版本，测试时间为2018-07-16至2018-0717，测试人员投入3人。验证在线注册功能及开发修改的问题。  本迭代主要测试梦想基地网站前台和后台的功能，bug均已修复，遗留缺陷加权分为0，在本期需求范围内已达到通过标准。  综上所述，国泰安梦想基地门户网站V1.0达到了迭代一预期的结果，测试**通过**！  迭代一版本：TL\_20180716\_01  SVN路径： http://svn-r.gtadata.com:8080/svn/Website/国泰安梦想基地门户网站/2.国泰安梦想基地门户网站\_v1.0/1.Project/12.Iterative development/121.Iterative development1/1212.Document management/TL\_20180716\_01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **风险与建议** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风险：  1.浏览器兼容性，目前在IE10.0.9200.16521(32Bit)、IE11.0.9600.17843(32Bit)、Google Chrome 66.0.3359.139(32Bit)、360极速浏览器极速模式 8.7.0.302(32Bit)浏览器上进行测试，鉴于当前用户浏览器版本使用多样化，对其它版本或其它浏览器等兼容性问题不作保证。IE浏览器兼容性不是很理想，操作过快时有卡顿的现象。  2.分辨率兼容性，目前在1024 \* 768、1280\*720、1440\*900下进行测试，对于其他分辨率可能存在UI问题不作保证。  建议：无 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **遗留问题风险分析表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **缺陷单号** | | | | **缺陷等级** | | | | **遗留问题描述** | | | | **影响分析** | | | | |
| **无** | | | | | | | | | | | | | | | | |