**国泰安梦想基地门户网站V1.0迭代二测试结论**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **迭代版本号** | | | | | **迭代二** | | | | | **测试负责人** | | | | **吴正洲** | | |
| **序号** | **测试项描述** | | | | | | | | | | | | | | | **测试结果** |
| **1** | 梦想基地小程序\_首页 | | | | | | | | | | | | | | | **Pass** |
| **2** | 梦想基地小程序\_基地Explorer（虚拟体验馆） | | | | | | | | | | | | | | | **Pass** |
| **3** | 梦想基地小程序\_基地Live（在线课堂） | | | | | | | | | | | | | | | **Pass** |
| **4** | 梦想基地小程序\_注册、登录 | | | | | | | | | | | | | | | **Pass** |
| **5** | 梦想基地小程序\_我的（线上学生） | | | | | | | | | | | | | | | **Pass** |
| **6** | 梦想基地小程序\_我的（线上+线下学生 | | | | | | | | | | | | | | | **Pass** |
| **7** | 梦想基地小程序\_我的（基地教师） | | | | | | | | | | | | | | | **Pass** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **缺陷统计** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **P1(致命)** | | **P2(严重)** | | | | **P3(一般)** | | | **P4(微小)** | | **P5(建议)** | | **总计** | | **缺陷回归不通过数** | |
| **0** | | **0** | | | | **8** | | | **1** | | **3** | | **12** | | **0** | |
| **遗留缺陷统计** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **P1(致命)** | | | **P2(严重)** | | | | **P3(一般)** | | **P4(微小)** | | **P5(建议)** | | **总计** | | **缺陷回归不通过数** | |
| **0** | | | **0** | | | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | |
| **测试结论** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国泰安梦想基地门户网站V1.0迭代二进行了功能测试、文档测试、安装部署测试、在线注册加密测试，稳定性测试，性能测试。  该项目迭代二通过3轮测试，共提交12个bug。  a)迭代二第一轮测试执行阶段共提交1个版本，测试时间为2018-08-28至2016-08-30，测试人员投入1人，共执行测试用例600条，提交9个bug；  b)迭代二第二轮测试执行阶段共提交1个版本，测试时间为2018-09-07至2018-09-10，功能测试人员投入1人，回归第一轮待验证的8个bug。共执行测试用例400条，提交3个bug。性能测试人员投入1人，测试用例2条，性能测试结果：通过1条，未通过1条。  c)迭代二第三轮测试执行阶段共提交2个版本，测试时间为2018-09-18至2018-09-19，测试人员投入1人，回归第二轮待验证的4个bug。共执行测试用例300条，提交0个bug。性能测试人员投入1人，测试用例2条，性能测试结果：通过2条。  本迭代主要测试梦想基地小程序的功能，bug均已修复，遗留缺陷加权分为0，在本期需求范围内已达到通过标准。  综上所述，国泰安梦想基地门户网站V1.0达到了迭代二预期的结果，测试**通过**！  迭代二版本：TL\_20180917\_01  SVN路径： http://svn-r.gtadata.com:8080/svn/Website/国泰安梦想基地门户网站/2.国泰安梦想基地门户网站\_v1.0/1.Project/12.Iterative development/122.Iterative development2/1222.Document management/TL\_20180917\_01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **风险与建议** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风险：无  建议：无 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **遗留问题风险分析表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **缺陷单号** | | | | **缺陷等级** | | | | **遗留问题描述** | | | | **影响分析** | | | | |
| **无** | | | | | | | | | | | | | | | | |