**柔性化智能实验教学管理平台R1.1迭代一测试结论**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **迭代版本号** | | | | | **迭代1** | | | | | **测试负责人** | | | | **黄琪** | | |
| **序号** | **测试项描述** | | | | | | | | | | | | | | | **测试结果** |
| **1** | 柜面业务--客户信息--客户信息管理--公司客户信息建立 | | | | | | | | | | | | | | | **Pass** |
| **2** | 柜面业务--重空现金--现金管理--柜员现金调出 | | | | | | | | | | | | | | | **Pass** |
| **3** | 柜面业务--存本取息 | | | | | | | | | | | | | | | **Pass** |
| **4** | 柜面业务--账户业务--冻结解冻 | | | | | | | | | | | | | | | **Pass** |
| **5** | 柜面业务--案例面板案例面板首展开，而非隐藏 | | | | | | | | | | | | | | | **Pass** |
| **6** | 柔性化平台--账号数据丢失问题修复 | | | | | | | | | | | | | | | **Pass** |
| **缺陷统计** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **P1(致命)** | | **P2(严重)** | | | | **P3(一般)** | | | **P4(微小)** | | **P5(建议)** | | **总计** | | **缺陷回归不通过数** | |
| **0** | | **0** | | | | **0** | | | **3** | | **1** | | **4** | | **0** | |
| **遗留缺陷统计** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **P1(致命)** | | | **P2(严重)** | | | | **P3(一般)** | | **P4(微小)** | | **P5(建议)** | | **总计** | | **缺陷回归不通过数** | |
| **0** | | | **0** | | | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | |
| **测试结论** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 柔性化智能实验教学管理平台R1.1迭代一进行了功能测试，包含柔性化平台和商业银行-柜面子系统，测试执行时间为2018-5-22至2018-6-14，投入测试人员1人，共执行测试用例1001条，提交4个bug；遗留缺陷加权分为0：  柔性化平台迭代一测试执行时间为2018-5-22至2018-6-14，投入测试人员1人，共执行测试用例400条，提交1个原功能的建议性bug；主要测试教师/学生账号稳定性和平台原功能的主流程，遗留缺陷加权分为0，在本期需求范围内已达到通过标准，测试通过。  商业银行-柜面业务子系统迭代一测试执行时间为2018-5-22至2018-6-14，投入测试人员1人，共执行测试用例601条，提交3个微小bug；主要测试柜面业务内的部分需求改动，遗留缺陷加权分为0，在本期需求范围内已达到通过标准，测试通过。  综上所述，柔性化智能实验教学管理平台R1.1达到了迭代一预期的结果，测试**通过**！  迭代一版本：TL\_20180614\_01  SVN路径：http://svn-e.gtadata.com:8080/svn/Edu4\_Development/GTA\_E\_YiYuYouFang/2.YYYF\_R1.1/2.Version/22.Test Version/TL\_20180614\_01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风险：无  建议：柔性化智能实验教学管理平台R1.1柔性化平台主流程测试时发现一些问题，不在本次需求范围内，建议产品后续版本升级前产品经理考虑是否完善（已整理文档，详情见<柔性化智能实验教学管理平台R1.1_迭代一建议问题.docx>）：   1. 部分业务页面性能体验不佳，如资源列表刷新，提交认证考试等； 2. 发现平台个别功能小问题 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **遗留问题风险分析表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **缺陷单号** | | | | **缺陷等级** | | | | **遗留问题描述** | | | | **影响分析** | | | | |
| **无** | | | | | | | | | | | | | | | | |