**柔性化智能实验教学管理平台R1.1迭代二测试结论**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **迭代版本号** | | | | | **迭代二** | | | | | **测试负责人** | | | | **黄琪** | | |
| **序号** | **测试项描述** | | | | | | | | | | | | | | | **测试结果** |
| **1** | 平台教师端-成绩管理--查看成绩响应时间优化 | | | | | | | | | | | | | | | **Pass** |
| **2** | 银行柜面子系统业务弹窗功能样式修改 | | | | | | | | | | | | | | | **Pass** |
| **3** | 银行柜面子系统业务单据预览 | | | | | | | | | | | | | | | **Pass** |
| **4** | 银行柜面子系统业务单据打印 | | | | | | | | | | | | | | | **Pass** |
| **5** | 银行子系统细节优化汇总 | | | | | | | | | | | | | | | **Pass** |
| **6** | 柜面系统-进入练习/进入考核保留成绩 | | | | | | | | | | | | | | | **Pass** |
| **7** | 国际业务-汇付、托收、信用证、外汇买卖、贸易融资-查询按钮添加 | | | | | | | | | | | | | | | **Pass** |
| **8** | 柜面系统打印功能客户端配置 | | | | | | | | | | | | | | | **Pass** |
| **缺陷统计** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **P1(致命)** | | **P2(严重)** | | | | **P3(一般)** | | | **P4(微小)** | | **P5(建议)** | | **总计** | | **缺陷回归不通过数** | |
| **0** | | **0** | | | | **2** | | | **0** | | **1** | | **3** | | **0** | |
| **遗留缺陷统计** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **P1(致命)** | | | **P2(严重)** | | | | **P3(一般)** | | **P4(微小)** | | **P5(建议)** | | **总计** | | **缺陷回归不通过数** | |
| **0** | | | **0** | | | | **0** | | **0** | | **1** | | **1** | | **0** | |
| **测试结论** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 柔性化智能实验教学管理平台R1.1迭代二进行了功能测试、兼容性测试、文档测试，包含柔性化平台和商业银行-柜面、国结、信贷、支付四个子系统，测试执行时间为2018/6/26至2018/7/16，投入测试人员2人，共执行测试用例约6700条，提交3个bug；遗留缺陷加权分为0.1：  柔性化平台迭代二第一轮测试执行时间为2018-6-26至2018-7-12，投入测试人员2人，共执行测试用例约5000条，提交2个关于单据打印和预览的bug；主要测试平台查看成绩时间优化，柜面单据打印和预览，四个子系统部分业务优化功能。  柔性化平台迭代二回归测试执行时间为2018-7-13至2018-7-16，投入测试人员2人，共执行测试用例1700条，提交1个建议性bug；主要回归测试柜面业务的弹窗样式，单据预览和打印问题，遗留缺陷加权分为0.1。  综上所述，柔性化智能实验教学管理平台R1.1达到了迭代二预期的结果，测试**通过**！  迭代二版本：TL\_20180716\_01  SVN路径：http://svn-e.gtadata.com:8080/svn/Edu4\_Development/GTA\_E\_YiYuYouFang/2.YYYF\_R1.1/2.Version/22.Test Version/TL\_20180716\_01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风险：见遗留问题风险分析表  建议：无 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **遗留问题风险分析表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **缺陷单号** | | | | **缺陷等级** | | | | **遗留问题描述** | | | | **影响分析** | | | | |
| **278** | | | | **P5（建议缺陷）** | | | | 本轮测试柜面单据预览和打印时发现的一些遗留问题，开发与产品经理确认本轮暂不修复，以后解决 | | | | 主要集中在样式问题和存折数据获取不准确两方面。样式问题不影响功能正常使用；存折的业务逻辑因老系统功能设计不全面，产品经理表示后续会重新设计，再修复 | | | | |